REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES

REGISTAR UGOVORA

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) Županijska lučka uprava Cres objavljuje    Registar Ugovora o javnoj nabavi za 2017.g.

| Evidencijski broj nabave/broj objave | Predmet ugovora | Vrsta postupka | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog Ugovora | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen Ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/EV-M | Izgradnja lučice Grabar,Grad Cres- IV faza | otvoreni postupak | 3 mjeseca | 09.01.2017. | 2.449.255,50 kn bez PDV-a | Elektro – voda d.o.o. | 06.05.2017. | 2.304.929,00 kn bez PDV-a |
| EV-M-12/17 | Studija izvodljivosti –Rekonstrukcija i dog.zap.dijela luke Cres | jednostavna nabava | 45 dana | 28.08.2017. | 212.500,00 s PDV-om | Logoteam d.o.o. | 14.11.2017. | 212.500,00 s PDV-om |
| EV-M-14/17 | Izrada pasarele lučica Grabar | jednostavna nabava | 90 dana | 01.09.2017. | 363.785,00 s PDV-om | Grgurić d.o.o. | 16.10.2017. | 363.785,00 s PDV-om |
| EV-M-16/17 | Izrada AB spremnika vode – Porozina | jednostavna nabava | 30 dana | 03.11.2017. | 56.209,38 s PDV-om | Elektro – voda d.o.o. | 29.11.2017. | 55.934,38 s PDV-om |

AŽURIRANO NA DAN 31.12.2017. GODINE