REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES

REGISTAR UGOVORA

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) Županijska lučka uprava Cres objavljuje    Registar sklopljenih Ugovora

| Evidencijski broj nabave/broj objave | Predmet ugovora | Vrsta postupka | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog Ugovora | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen Ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvedbeni projekt prateće građevine Cres | bagatelna | 75 k.dana | 03.01.2014. | 157.000,00 kn bez PDV-a | Urb. studio Rijeka | 28.07.2014. | 157.000,00 kn bez PDV-a |
| 01/EV-M | Sanacija zapadnog veza na TP Merag | Otvoreni postupak | 60 k.dana | 20.05.2014. | 1.787.814,84 kn bez PDV-a | Sun adria d.o.o.,Rijeka, B.Kašića 18 | 29.10.2014. | 1.787.354,43 kn bez PDV-a |
| 2/EV-M | Konzervacija gradilišta zapadni dio luke Cres i lučice Grabar | P.postupak bez prethodne objave | 1 mjesec | 12.06.2014. | 710.000,00 kn bez PDV-a | Sun adria d.o.o.,Rijeka, B.Kašića 18 | 29.07.2014. | 709.461,37 kn bez PDV-a |
|  | Izvedbeni projekt krajobraza Cres | bagatelna | 60 k.dana | 22.07.2014. | 115.000,00 kn bez PDV-a | Urb. studio Rijeka | 12.12.2014. | 115.000,00 kn bez PDV-a |

AŽURIRANO NA DAN 31.12.2014. GODINE